PLAN TECHNIQUE DÉTAILLÉ

Plateforme Web de Location Immobilière

Direct Propriétaire-Locataire

Version MVP (Minimum Viable Product)

28 janvier 2026

# Table des Matières

# 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

## 1.1 Vision du Projet

Créer une plateforme web transparente et sécurisée permettant aux propriétaires et locataires de Côte d&#x2019;Ivoire de se connecter directement, éliminant ainsi les intermédiaires coûteux et la spéculation immobilière.

## 1.2 Problèmes Résolus

- Suppression des commissions d&#x2019;agence (1 à 2 mois de loyer)

- Élimination de la surfacturation par les démarcheurs

- Transparence totale sur les prix réels

- Sécurisation des paiements (caution, avances, loyers)

- Protection juridique pour les deux parties

## 1.3 Proposition de Valeur Unique

&#x201C;Le Wave de l&#x2019;immobilier&#x201D; - Une plateforme qui révolutionne la location en Côte d&#x2019;Ivoire en offrant simplicité, transparence et sécurité à un coût réduit (2-5% vs 100-200% de commission traditionnelle).

# 2. ARCHITECTURE TECHNIQUE

## 2.1 Stack Technologique Recommandée

| Composant | Technologies |
| --- | --- |
| Frontend | React.js + TypeScript, Tailwind CSS, React Router |
| Backend | Firebase (Authentication, Firestore, Storage, Cloud Functions) |
| Base de données | Firestore (NoSQL) |
| Stockage | Firebase Storage (photos, documents) |
| Paiements | Wave API, Orange Money API, MTN Mobile Money API |
| IA (optionnel) | Google Gemini AI (génération descriptions, modération) |
| Hébergement | Firebase Hosting |
| Maps | Google Maps API |

## 2.2 Pourquoi Firebase ?

- Solution tout-en-un : authentification, base de données, stockage, hébergement

- Pas de serveur à gérer (serverless)

- Scalabilité automatique

- Tarification pay-as-you-go (gratuit au démarrage)

- Excellente documentation et communauté

## 2.3 Schéma d&#x2019;Architecture

Frontend (React.js) ↔ Firebase Services ↔ APIs de Paiement Mobile

# 3. FONCTIONNALITÉS MVP (PHASE 1)

## 3.1 Authentification et Profils

### Inscription / Connexion

- Email + mot de passe

- Connexion Google (optionnel)

- Vérification email obligatoire

### Types de comptes

- Propriétaire : peut publier des annonces

- Locataire : peut rechercher et louer

### Vérification d&#x2019;identité

- Upload CNI ou passeport (recto/verso)

- Numéro de téléphone vérifié (SMS OTP)

- Badge &#x201C;Vérifié&#x201D; après validation

## 3.2 Gestion des Biens (Propriétaires)

### Publication d&#x2019;annonce

- Titre et description

- Type de bien (appartement, studio, villa, etc.)

- Nombre de chambres, salons, salles de bain

- Localisation précise (adresse + carte Google Maps)

- Prix du loyer mensuel (FCFA)

- Montant de la caution

- Mois d&#x2019;avance requis

- Upload photos (minimum 5, maximum 20)

- Équipements (climatisation, cuisine équipée, parking, etc.)

- Disponibilité immédiate ou date

### Vérification de propriété

- Upload titre foncier ou certificat de propriété

- Validation manuelle par l&#x2019;équipe (Phase 1) ou IA (Phase 2)

### Tableau de bord propriétaire

- Liste de mes biens

- Statistiques de vues

- Demandes de location en attente

- Historique des locations

## 3.3 Recherche et Réservation (Locataires)

### Système de recherche

- Filtres : localisation, prix, type, chambres

- Carte interactive (Google Maps)

- Tri par prix, date de publication, pertinence

- Résultats en liste et carte

### Page détail du bien

- Galerie photos avec zoom

- Toutes les informations du bien

- Profil du propriétaire (nom, note, badge vérifié)

- Bouton &#x201C;Contacter le propriétaire&#x201D;

- Bouton &#x201C;Réserver une visite&#x201D;

### Demande de location

- Formulaire de demande avec message au propriétaire

- Date souhaitée d&#x2019;emménagement

- Notification au propriétaire

## 3.4 Messagerie Intégrée

- Chat en temps réel (Firebase Realtime Database)

- Historique des conversations

- Notifications push (nouveau message)

- Partage de documents (contrat, photos supplémentaires)

## 3.5 Système de Paiement Sécurisé

### Intégrations requises

- Wave API (priorité #1 - très populaire en CI)

- Orange Money API

- MTN Mobile Money API

### Flux de paiement

- Accord propriétaire-locataire

- Locataire paie : caution + avances + 1er mois via l&#x2019;app

- Argent placé en séquestre (compte plateforme)

- Signature électronique du contrat par les 2 parties

- État des lieux d&#x2019;entrée (photos horodatées)

- Déblocage du 1er mois au propriétaire

- Caution retenue jusqu&#x2019;à fin de bail

### Paiements mensuels

- Rappel automatique 5 jours avant échéance

- Paiement via l&#x2019;app

- Reçu automatique généré

## 3.6 Contrat de Bail et Documents Légaux

### Génération automatique

- Template de contrat conforme à la loi ivoirienne

- Remplissage automatique des informations

- Format PDF téléchargeable

### Signature électronique

- Signature numérique sécurisée

- Horodatage

- Archivage dans le compte de chaque partie

### État des lieux

- Formulaire interactif avec checklist

- Upload photos par pièce

- Photos horodatées et géolocalisées

- Signature conjointe entrée/sortie

## 3.7 Système de Notation et Avis

- Notation propriétaire par locataire (après bail)

- Notation locataire par propriétaire

- Critères : communication, respect du bien, ponctualité paiements

- Avis textuels (modérés)

# 4. STRUCTURE DE LA BASE DE DONNÉES (FIRESTORE)

## 4.1 Collection &#x201C;users&#x201D;

{
  userId: string,
  email: string,
  displayName: string,
  phoneNumber: string,
  userType: 'landlord' | 'tenant',
  verified: boolean,
  idDocument: { front: string, back: string },
  rating: number,
  reviewCount: number,
  createdAt: timestamp,
  lastLogin: timestamp
}

## 4.2 Collection &#x201C;properties&#x201D;

{
  propertyId: string,
  ownerId: string,
  title: string,
  description: string,
  type: 'apartment' | 'studio' | 'villa' | 'house',
  bedrooms: number,
  bathrooms: number,
  location: {
    address: string,
    coordinates: { lat: number, lng: number },
    commune: string
  },
  rent: number,
  deposit: number,
  advanceMonths: number,
  photos: string[],
  amenities: string[],
  available: boolean,
  availableFrom: date,
  verified: boolean,
  ownershipDoc: string,
  views: number,
  createdAt: timestamp,
  updatedAt: timestamp
}

## 4.3 Collection &#x201C;leases&#x201D;

{
  leaseId: string,
  propertyId: string,
  landlordId: string,
  tenantId: string,
  startDate: date,
  endDate: date,
  monthlyRent: number,
  deposit: number,
  status: 'pending' | 'active' | 'ended',
  contract: {
    url: string,
    signedByLandlord: boolean,
    signedByTenant: boolean,
    signedAt: timestamp
  },
  payments: [
    {
      paymentId: string,
      type: 'deposit' | 'advance' | 'monthly',
      amount: number,
      status: 'pending' | 'completed',
      paidAt: timestamp
    }
  ],
  createdAt: timestamp
}

## 4.4 Collection &#x201C;messages&#x201D;

{
  messageId: string,
  conversationId: string,
  senderId: string,
  receiverId: string,
  propertyId: string,
  content: string,
  attachments: string[],
  read: boolean,
  createdAt: timestamp
}

## 4.5 Collection &#x201C;reviews&#x201D;

{
  reviewId: string,
  leaseId: string,
  reviewerId: string,
  reviewedUserId: string,
  rating: number,
  comment: string,
  criteria: {
    communication: number,
    cleanliness: number,
    respect: number,
    payment: number
  },
  createdAt: timestamp
}

# 5. INTÉGRATION GOOGLE GEMINI AI

## 5.1 Cas d&#x2019;Usage pour l&#x2019;IA

### 1. Génération de descriptions attractives

Propriétaire entre informations basiques → IA génère description professionnelle et optimisée

### 2. Modération de contenu

- Détection d&#x2019;annonces frauduleuses

- Vérification que les photos correspondent au bien

- Détection de contenu inapproprié

### 3. Chatbot d&#x2019;assistance

- Réponses aux questions fréquentes

- Aide à la navigation

- Support 24/7

### 4. Analyse de documents

- Extraction automatique des infos des titres fonciers

- Vérification de CNI

### 5. Recommandations personnalisées

Suggestions de biens basées sur historique de recherche et préférences

## 5.2 Configuration Google AI Studio

- Créer compte sur ai.google.dev

- Obtenir clé API Gemini

- Tester prompts dans AI Studio

- Intégrer via Firebase Cloud Functions

## 5.3 Exemple de Prompt pour Génération de Description

Prompt : &#x201C;Tu es un expert immobilier. Génère une description attractive et professionnelle pour cette annonce :
Type : Appartement 2 chambres
Localisation : Cocody Riviera 3, Abidjan
Prix : 150,000 FCFA/mois
Équipements : Climatisation, cuisine équipée, parking
La description doit être en français, faire 3-4 phrases, et mettre en valeur les points forts.&#x201D;

# 6. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

## 6.1 Sécurité Firebase

- Règles de sécurité Firestore strictes

- Authentification obligatoire pour toute action

- Validation des données côté serveur (Cloud Functions)

- Chiffrement des données sensibles

## 6.2 Protection des Paiements

- Système de séquestre (escrow)

- Webhook pour vérification des paiements

- Logs de toutes les transactions

- Remboursement automatique en cas d&#x2019;annulation

## 6.3 Protection des Données (RGPD)

- Consentement explicite pour traitement des données

- Droit d&#x2019;accès, rectification, suppression

- Anonymisation des données après 5 ans

- Politique de confidentialité claire

## 6.4 Prévention des Fraudes

- Vérification d&#x2019;identité systématique

- Vérification de propriété obligatoire

- Géolocalisation des photos

- Détection d&#x2019;annonces dupliquées

- Système de signalement

# 7. PLAN DE DÉVELOPPEMENT

## 7.1 Phase 1 : Setup et Base (Semaines 1-2)

- Configuration projet React + TypeScript

- Setup Firebase (Auth, Firestore, Storage, Hosting)

- Design system et composants UI de base

- Pages de connexion/inscription

## 7.2 Phase 2 : Fonctionnalités Propriétaires (Semaines 3-4)

- Formulaire de publication d&#x2019;annonce

- Upload et gestion de photos

- Intégration Google Maps

- Tableau de bord propriétaire

## 7.3 Phase 3 : Fonctionnalités Locataires (Semaines 5-6)

- Page de recherche avec filtres

- Vue carte interactive

- Page détail du bien

- Système de demande de visite

## 7.4 Phase 4 : Messagerie et Communication (Semaine 7)

- Chat en temps réel

- Notifications

- Gestion des conversations

## 7.5 Phase 5 : Paiement (Semaines 8-9)

- Intégration Wave API (priorité)

- Système de séquestre

- Génération de reçus

- Intégration Orange Money et MTN (si temps)

## 7.6 Phase 6 : Documents Légaux (Semaine 10)

- Template de contrat

- Signature électronique

- État des lieux digital

## 7.7 Phase 7 : IA et Optimisations (Semaines 11-12)

- Intégration Gemini AI

- Génération de descriptions

- Chatbot d&#x2019;assistance

- Optimisations de performance

## 7.8 Phase 8 : Tests et Lancement (Semaines 13-14)

- Tests utilisateurs

- Corrections de bugs

- Préparation marketing

- Lancement MVP

# 8. MODÈLE DE MONÉTISATION

## 8.1 Stratégie Recommandée

| Option | Description | Tarif |
| --- | --- | --- |
| Commission de base | Commission sur chaque location réussie | 3% du montant total (caution + avances + 1er mois) |
| Abonnement Propriétaire | Pour propriétaires avec plusieurs biens (3+) | 10,000 FCFA/mois (annonces illimitées) |
| Mise en avant | Annonce en haut des résultats pendant 7 jours | 5,000 FCFA/semaine |
| Photos professionnelles | Service de photographe partenaire | 15,000 FCFA/bien |
| Assurance locative | Protection contre impayés (partenariat assurance) | 5% du loyer mensuel |

## 8.2 Exemple de Calcul

Loyer mensuel : 150,000 FCFA
Caution : 150,000 FCFA
Avances : 300,000 FCFA (2 mois)
Total transaction : 600,000 FCFA
Commission plateforme (3%) : 18,000 FCFA
VS Agence traditionnelle (100-200%) : 150,000 - 300,000 FCFA
Économie pour le locataire : 132,000 - 282,000 FCFA (88-94%)

## 8.3 Projections Financières (Année 1)

| Scénario | Locations/mois | Revenu mensuel estimé |
| --- | --- | --- |
| Conservateur | 20 locations | 360,000 FCFA (~$600) |
| Modéré | 50 locations | 900,000 FCFA (~$1,500) |
| Optimiste | 100 locations | 1,800,000 FCFA (~$3,000) |

# 9. COÛTS ET BUDGET

## 9.1 Coûts de Développement Initial

| Poste | Coût | Note |
| --- | --- | --- |
| Développeur Full-Stack (3 mois) | 0 - 3,000,000 FCFA | Si vous développez ou freelance local |
| Designer UI/UX | 150,000 - 500,000 FCFA | Ou utiliser templates gratuits |
| Nom de domaine (.ci) | 15,000 FCFA/an | Via registraire local |
| Logo et identité visuelle | 100,000 - 300,000 FCFA | Ou Canva/Fiverr |
| Outils de développement | 0 FCFA | Tout gratuit (VS Code, Git, etc.) |
| TOTAL DÉVELOPPEMENT | 265,000 - 3,815,000 FCFA |  |

## 9.2 Coûts Mensuels d&#x2019;Opération

| Service | Coût | Note |
| --- | --- | --- |
| Firebase (Blaze Plan) | 0 - 50,000 FCFA | Selon usage, gratuit au début |
| Google Maps API | 0 - 20,000 FCFA | 200$/mois gratuit inclus |
| Gemini AI API | 0 - 15,000 FCFA | Quota gratuit généreux |
| SMS (OTP) | 10,000 - 30,000 FCFA | Via Twilio ou local |
| Support client (1 personne) | 100,000 - 200,000 FCFA | Temps partiel au début |
| Marketing digital | 50,000 - 200,000 FCFA | Facebook, Instagram, Google Ads |
| TOTAL MENSUEL | 160,000 - 515,000 FCFA |  |

# 10. STRATÉGIE DE LANCEMENT

## 10.1 Pré-Lancement (1 mois avant)

- Landing page avec inscription à la newsletter

- Campagne teaser sur réseaux sociaux

- Recrutement de 20-30 propriétaires bêta

- Articles de blog / communiqués de presse

## 10.2 Lancement Soft (Semaines 1-2)

- Ouverture aux bêta-testeurs uniquement

- Collecte de feedback intensif

- Corrections rapides

- Commissions gratuites pour les 50 premières locations

## 10.3 Lancement Public (Semaines 3-4)

- Campagne marketing massive

- Partenariats avec influenceurs immobiliers

- Publicité Facebook/Instagram ciblée Abidjan

- Relations presse (journaux, radios locales)

- Programme de parrainage (bonus pour referrals)

## 10.4 Canaux d&#x2019;Acquisition

- Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, WhatsApp groupes

- SEO : contenu optimisé &#x201C;location appartement Abidjan&#x201D;

- Partenariats : universités, entreprises en relocation

- Bouche-à-oreille : incentives pour recommandations

- Événements : présence dans salons immobiliers

# 11. MÉTRIQUES DE SUCCÈS (KPI)

## 11.1 Métriques Clés à Suivre

| Métrique | Objectif Mois 1 | Objectif Mois 6 |
| --- | --- | --- |
| Inscriptions totales | 200 utilisateurs | 2,000 utilisateurs |
| Annonces publiées | 30 biens | 300 biens |
| Locations réussies | 5 locations | 50 locations |
| Taux de conversion | 2.5% | 5% |
| Revenu mensuel | 90,000 FCFA | 900,000 FCFA |
| Note satisfaction (1-5) | 4.0+ | 4.5+ |

## 11.2 Outils d&#x2019;Analyse

- Google Analytics 4 (trafic, conversions)

- Firebase Analytics (comportement in-app)

- Hotjar (heatmaps, enregistrements sessions)

- Dashboard custom dans Firebase

# 12. RISQUES ET STRATÉGIES DE MITIGATION

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Fraude (fausses annonces) | Élevé - Perte de confiance | Vérification identité + propriété obligatoire, IA modération |
| Faible adoption initiale | Moyen - Lent démarrage | Marketing agressif, commissions gratuites au début, partenariats |
| Problèmes techniques/bugs | Moyen - Mauvaise UX | Tests rigoureux, bêta prolongée, monitoring 24/7 |
| Concurrence agences | Faible - Différenciation | Proposition valeur claire (coût 95% moindre) |
| Litiges propriétaires-locataires | Moyen - Support requis | Contrats clairs, état des lieux robuste, médiation |
| Problèmes de paiement | Élevé - Core business | Intégration solide avec Wave, système séquestre fiable |

# 13. PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDATES

## 13.1 Actions à Prendre Maintenant

- Créer compte Firebase et projet

- Obtenir clé API Google Maps

- Obtenir clé API Google Gemini

- Réserver nom de domaine (.ci)

- Initialiser projet React + TypeScript

- Créer maquettes UI/UX (Figma)

- Contacter Wave pour documentation API

- Constituer équipe (si besoin) ou commencer solo

## 13.2 Ressources Utiles

- Documentation Firebase : https://firebase.google.com/docs

- Documentation React : https://react.dev

- Google AI Studio : https://ai.google.dev/

- Tailwind CSS : https://tailwindcss.com

- Wave Sénégal (référence) : https://www.wave.com

# 14. CONCLUSION

Ce projet de plateforme de location immobilière directe représente une opportunité unique de révolutionner le marché locatif en Côte d&#x2019;Ivoire. En éliminant les intermédiaires coûteux et en offrant transparence et sécurité, vous résolvez un véritable problème tout en créant un modèle d&#x2019;affaires viable.

## Points Forts du Projet

- Besoin réel et douloureux sur le marché

- Proposition de valeur claire (économie de 88-94%)

- Stack technologique moderne et accessible

- Coûts de démarrage modérés

- Potentiel de scalabilité (expansion autres villes CI, puis région)

## Facteurs Clés de Succès

- Qualité et fiabilité de la plateforme

- Vérifications strictes anti-fraude

- Support client réactif

- Marketing ciblé et efficace

- Masse critique d&#x2019;annonces rapidement

&#x201C;Le Wave de l&#x2019;immobilier&#x201D; - Simple, Transparent, Sécurisé

Bonne chance dans le développement de votre MVP !